# Minutes Téléconf Grid-observatory.org 29 mai.

# Administration / Finance

Cécile va envoyer une lettre d'acceptation

puis 3 bons de commande

Action: Yannick et Hélène entreront en contact avec Nicole Lefevre au LRI nicole.lefevre@lri.fr

Une réunion technique au NA4 All Hands est prévue

il faut s'incrire très rapidement:

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=32345

Un présentation du projet: maquette, fonctionalités est demandée

Action: Nicolas s'inscrit et rédige la présentation puis envoie à Cécile pour validation

# Reception des travaux/recette

pas besoin de réunion physique pour la première phase

réunion prévue avant le 14 juillet

réunion technique face-à-face lundi à 12h avant le début du All-hands NA4 EGEE (Michel Jounvin - Jean-Noël Albert seront aussi présents)

Action: distribution de l'échéancier

# Aspect techniques

le schéma de la base de données hébergée au LAL est faite (et validée par Jean-Noël)

le schéma de nommage des fichiers associés est encore à définir

disponible au format SQL

documents techniques disponibles sur un wiki hébergé par l'université

Action: les documents seront communiqués

Action: le lien vers le wiki sera donné pour que l'équipe HealthGrid puisse s'inscrire sur la zone

Action : schéma de nommage Michel + Alain

pour le méchanisme de création et de validation il faut voir directement avec Jean-Claude Barbet (ses coordonnées seront communiquées): pas contraignant mais juste pour éviter les abus

Action: HealthGrid contactera JC pour discuter des détails

Les mesures de performances doivent être faites dans un environnement normal (université, réseau de recherche correct).

L'usage normal des services du LAL 3000/4000 jobs/jour (mars/avril comme référence), Les traces peuvent aller jusqu'au 800 Mo.

Action: fournir des traces de 10ko à 1Go

Retours sur le design du site.

Action: ajustements

menu de gauche plus graphique

titre plus graphique

supprimer les images du haut et les remplacer par un bandeau métallisé ou autre proposition du genre

prévoir des cadres pour afficher les logos des participants de manière aléatoire

Cécile: envoie des logos

HG: finir la maquette avec ces retours avant le 16 juin

Alias mail sur le domaine grid-observatory.org

Actions: création des alias

contact => Cécile

support => grid.support@lal.fr

manager=> adresse lri a definer, HG avec J-C Barbet directement

Statistiques:

outil visuel pour déterminer les statistiques

voir quelles sont les traces les plus populaires

Action: mise en place par HG

Outils:

remis à plus tard

Contenu du site

Action: HealthGrid finir maquette avec ce contenu

HealthGrid: proposer pages pour affichage des services

HealthGrid: remplacer LAL par GRIF/LAL

Poster NA4:

Action: HealthGrid: prevoir graphisme pour illustration